Я осуществляю свою деятельность в качестве Депутата Думы города Пыть-Яха шестого созыва по избирательному округу № 2.

Считаю целесообразным рассматривать итоги работы депутата через анализ выполнения наказов, которые были даны жителями города.

Наказы избирателей являются главным ориентиром в работе депутатов. Мероприятия по исполнению наказов избирателей привязаны к муниципальным программам. Это позволяет обеспечивать связь с утвержденным бюджетом города с одной стороны и проводить мониторинг исполнения наказов с другой.

Решением Думы г. Пыть-Яха от 19.04.2017 г. № 90 утвержден перечень наказов избирателей, данных депутатам Думы города Пыть-Яха, в том числе и мне. Мой список наказов избирателей включил в себя самые насущные и порой даже не решавшиеся годами проблемы.

В ответ на Ваш запрос о наказах избирателей, данных мне как депутату Думы города Пыть-Яха, сообщаю, что подробная информация об исполнении наказов избирателей представлена в таблице ниже.

| № п/п | Избирательный округ ФИО депутата | Содержание наказа | Срок планируемого выполнения | отчет о проделанной работе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Избирательный округ № 2 Зайцев Сергей Николаевич | Уличное освещение мкр. № 2 вдоль улиц Нефтяников и Н.Самардакова (придомовые территории и тротуары) | 2018-2020 | подготовлен сметный расчёт, определяется вопрос по срокам выполнения работ и источника финансирования (наказ в стадии исполнения) |
| 2. |  | Ремонт тротуарных пешеходных связей | 2017 | подготовлен сметный расчёт, определяется вопрос по срокам выполнения работ и источника финансирования (наказ в стадии исполнения) |
| 3. |  | Детские площадки по адресу: мкр. № 2 д. № 3, 28 | апрель-май 2017 | установлены (наказ выполнен) |
| 4. |  | Подключение к чистой воде мкр. № 2 д. № 26, 27 | сентябрь 2020 | дома №№ 26,27 во 2мкр. подключены к чистой воде (наказ выполнен) |
| 5. |  | Озеленение микрорайона | 2017 | Ежегодно в микрорайоне производиться озеленение (благоустройство), в части посадки и оформления цветочных композиций (наказ в стадии исполнения) |

Уверяю Вас, что частично выполненные наказы останутся на контроле, я буду прорабатывать эти вопросы и в дальнейшем. Я курируют каждый свой наказ, в обязательном порядке взаимодействую с администрацией, руководителями учреждений, подрядными организациями. Кроме того, я отслеживаю выполнение и ход ремонтных работ, так как постоянно присутствую на сдаче объектов. Все это помогает своевременно проводить корректировки там, где это необходимо, следить за качеством исполнения наказов.

Считаю, что сложившаяся традиция давать наказы народным избранникам остается одним из действенных способов влияния населения на жизнь родного города.