План реализации Программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2018 годы  на 2013 год

| Наименование мероприятия | ПКР | ИП | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  | ОБ | МБ | средства предприятия |
| Реконструкция ВОС-1, II очередь | 38 500 | 45 000 | 42 750 | 2 250 |  |
| Реконструкция водоводов: от ВОС-1 до ж/д № 20 по ул. Центральная; от ВОС-1 до мкр. 1 по ул. Первопроходцев | 17 700 | 17 700 |  | 14 609 | 3 091 |
| Переход сетей через ж/д, I и II очередь | 22 400 | - |  |  |  |
| Реконструкция водовода от ВОС-3 до станции 3 подъема «Волна-8» | - | 25 000 | 14 278 | 752 | 9 970 |
| Реконструкция ВОС-3 | 225 000 | - |  |  |  |
| Строительство подводящих сетей водоснабжения внутри микрорайонов до границ земельных участков | 37 220 | 40 220 |  |  | 40 220 |
| Итого | 340 820 | 127 920 | 57 028 | 17 611 | 53 281 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС-1 с заменой насосного оборудования | - | 6 333 |  | 1 235 | 5 098 |
| Строительство внутриквартальных сетей водоотведения | 28 648 | 25 457 |  |  | 25 457 |
| Реконструкция внутриквартальных сетей водоотведения 2 «а» мкр. | 6 630 | - |  |  | 6 630 |
| Строительство КНС с напорным коллектором (9 мкр.) | 18 267 | - |  |  |  |
| Итого | 53 545 | 31 790 | - | 1 235 | 37 185 |
| Теплоснабжение* |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистральной теплотрассы от котельной Таежная к мкр.1, 2 | - | 15 800 |  |  |  |
| Реконструкция магистральной теплотрассы от котельной ДЕ с увеличением диаметра | 10 100 | 10 100 |  |  |  |
| Строительство подводящих тепловых сетей до границ земельных участков объектов | 53 400 | 47 886 |  |  |  |
| Итого | 63 500 | 73 786 |  |  |  |
| Всего | 457 865 | 233 496 |  |  |  |

* после утверждения инвестиционной программы по теплоснабжению  план  реализации Программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2018 годы  на 2013 год будет скорректирован и направлен в Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, для включения в окружную программу.

Я.С. Жукова

46-83-74