Ханты-Мансийский автономный округ-Югра муниципальное образование городской округ город Пыть-Ях ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ мкр.1, дом 18а, г.Пыть-Ях, 628380, http://adm.gov86.org, adm@gov86.org т. (3463) 46-55-01, ф.42-23-24 __________________________ № _______________________ на № __ ___________ от ______________ k

Главе города И.П.Тарасовой

Уважаемая Инна Петровна!

Во исполнение решения Думы города Пыть-Яха от 24.05.2011 г. № 52 направляю в Ваш адрес отчет о реализации Программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2018 годы  за 2012 год.

С уважением,

Приложение на 1стр. в 1 экз.

Р.И. Стадлер

Р.В. Антоненко

46-83-74

Отчет о выполнении плана реализации Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования городской округ

город Пыть-Ях на 2011-2018 годы

за 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |
|  |  | ОБ | МБ | ОБ | МБ |  |
| 1 | Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) | 0,0 | 3 955,0 | 0,0 | 1 977,5 | Работы по разработке проектной документации по договору № 55 ЕП от 21.09.2012 с ООО "ТЭП КОМ" выполнены. Оплата произведена в соответствии с контрактом. По результатам ПИР направлена заявка в адрес Департамента строительства, энергетики и ЖКК ХМАО - Югры о включении объекта в окружную Адресную программу |
| 2 | Реконструкция, капитальный ремонт КНС-1 | 0,0 | 1 235,4 | 0,0 | 0,0 | Повторно объявлен аукцион в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту насосного оборудования, дата проведения аукциона 01.04.2013 |

Я.С. Жукова

46-83-74